АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636911, п. Берегаево, пл. Пушкина, д.2                                                                      тел. 33-1-89

02.03.2015                                                                                                                                       № 4

О мероприятиях по организованному

пропуску паводковых вод на территории

Берегаевского сельского поселения.

В соответствии  с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года                      № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2015 года, постановлением Администрации Тегульдетского района от 02.03.2015 № 99 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Тегульдетского района в 2015 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводка на реках Берегаевского сельского поселения в 2015 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить состав комиссии Администрации Берегаевского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных      ситуаций в период половодья привлечение материальных и технических ресурсов для проведения аварийно–спасательных работ.

4.Утвердить состав сил и средств Администрации Берегаевского сельского поселения,  привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2015 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5.Для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов поселения организовать до 01.04.2015:

- завоз ГСМ (ответственный – Назарьев А.И.) (по согласованию).

- завоз продуктов питания и товаров первой необходимости (ИП Сапоненко В.И.,                     ИП Афанасьев К.В., ИП. Кочумеева И.Н. (по согласованию).

6. Создать временный водомерный пост (ответственный – Дергунов В.Г. (по согласованию), Коновальчик Н.Н.)

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

8. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене                                 органов местного самоуправления Берегаевского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Берегаевского сельского поселения                                             в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: beregaevo.tomsk.ru.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                                А.Н.Санько

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от 02.03.2015 № 4

План

основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Берегаевского сельского поселения в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности с повесткой: «Об основных мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод в 2015 году и организация пожаротушения в населённых пунктах поселения в период паводка | Глава поселения Санько А.Н. | до 20.03.2015 |  |
| 2. | Разработать план по организованному пропуску паводковых вод 2015 года. | Глава поселения Санько А.Н. | до 20.03. 2015 |  |
| 3. | Определить состав и привести в готовность силы и средства поселения, объектов экономики, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение аварийно-спасательных, других неотложных работ | Глава поселения Санько А.Н. | до 20.03. 2015 |  |
| 4. | Уточнить пункты размещения людей и места содержания сельскохозяйственных животных эвакуируемых из зоны затопления. | Глава поселения Санько А.Н. | до 20.04. 2015 |  |
| 5. | Рассмотреть и утвердить смету расходов на противопаводковые мероприятия. | Глава поселения Санько А.Н. | до 25.03. 2015 |  |
| 6. | Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов, медицинского имущества, перевязочного материала в населенных пунктах, отрезанных от остальной территории в паводковый период | Заведующий филиалом Берегаевской врачебной амбулатории Кореньков С.В., Зав. ФАП Кучина Л.В., зав. аптекой Сараева Н.А. (по согласованию). | до 25.04. 2015 |  |

| 7. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением. | Глава поселения Санько А.Н. Заведующий филиалом Берегаевской врачебной амбулатории Кореньков С.В., Зав. ФАП Кучина Л.В. (по согласованию). | до 01.04. 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Провести инвентаризацию плавсредств у частного сектора и хозяйственных объектов всех форм собственности, заключить договора с собственниками плавсредств. | Глава поселения Санько А.Н. | до 25.03. 2015 |  |
| 9 | Назначить ответственных за выполнение противопаводковых мероприятий из числа работников Администрации Берегаевского сельского поселения. Определить состав оперативных дежурных смен. | Глава поселения Санько А.Н. | до 20.03. 2015 |  |
| 10 | Провести уборку мусора и бытовых отходов в местах из зон затопления | Глава поселения Санько А.Н. | до 15.04. 2015 |  |
| 9. | Создать запас продуктов питания, товаров первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения в населённых пунктах, отрезанных от основной территории в период весеннего половодья. Запасы ГСМ для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | индивидуальные предприниматели Афанасьев К.В., Сапоненко В.И., Кочумеева И.Н.; Зезюлин К.В. директор ООО «Красная Горка» (по согласованию). | до 25.03. 2015 |  |
| 10. | Организовать обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений. | Управляющий делами Васенева Г.А. | на период половодья |  |
| 11. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и предоставления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Управляющий делами Васенева Г.А. | до 25.03.2015 |  |
| 12. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Администратор п.Берегаево Коновальчик Н.Н. | на период половодья |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от 02.03.2015 № 4

Комиссия Администрации Берегаевского сельского поселения

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период половодья 2015 года

Председатель комиссии: Санько Александр Николаевич, Глава поселения

Члены комиссии:

1. Васенева Галина Александровна                 Управляющий делами

2. Коновальчик Надежда Николаевна           Администратор п.Берегаево

3. Медведев Алексей Владимирович             Администратор д.Красная Горка

4. Кореньков Сергей Вадимович               	Заведующий филиалом Берегаевской врачебной амбулатории (по согласованию)

5. Зезюлин Константин Владимирович        директор ООО «Красная Горка», депутат Совета поселения (по согласованию)

6. Тазарачев Виталий Владимирович          Индивидуальный предприниматель, депутат Совета поселения (по согласованию)

7. Кучина Любовь Владимировна              Зав. Красногорским ФАП, депутат Совета поселения (по согласованию)

8. Сапоненко Виктор Иванович                   Индивидуальный предприниматель, житель п.Берегаево (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от 02.03.2015 № 4

Состав сил и средств Администрации Берегаевского сельского поселения

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2015 года

| № п/п | Наименование подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) | Состав сил и средств |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техника (марка, количество) |  |  |  |  | Подрывные команды |  |
|  |  |  |  | Личный состав | авиа | автомобильная | инженерная | плав. средства |  |  |
| 1 | Аварийно-спасательная группа Берегаевского сельского поселения, п. Берегаево | Глава поселения Санько Александр Николаевич 89610977275 | 33189 | 15 | 0 | 1 | Трактор «Беларусь» 1 шт. | м/л – 5 ед. | 0 | Берегаевское сельское поселение |
| 2 | Аварийно спасательная команда Филиала «Тегульдетский дорожный участок» | Мельник Андрей Петрович 89095491075 | 21556 | 3 | 0 | 0 | Бульдозер «ДТ-75М» 1 шт. | Катер «Кастромич» 1 ед. | 0 | Берегаевское сельское поселение |
| Общая группировка сил и средств |  |  |  | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |  |