Администрация

Берегаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636911, п. Берегаево, пл. Пушкина д.2                                                                                                 тел. 3-31-89

29.12.2016                                                                                                                          № 119

Об утверждении Программы
комплексного развития

транспортной инфраструктуры

муниципального образования

Берегаевское сельское поселение

Тегульдетского района

Томской области на 2017 – 2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федерации» и Уставом  муниципального образования «Берегаевское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2017 – 2019 гг.  согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2017 – 2019 гг. ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить  на официальном сайте  Берегаевского сельского поселения в сети  «Интернет» по адресу: beregaevo.tomsk.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017года.

5. Контроль  за   исполнением    настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения		  				                             	О.А. Жендарев

Приложение

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от   29.12.2016 г. № 119

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2017 – 2019 гг

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2017 – 2019 гг

| Наименование Программы |  | - Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2017 – 2019 гг. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (далее - Программа). |
| Заказчик Программы |  | -Администрация Берегаевского сельского поселения. |
| Разработчик Программы |  | -Администрация Берегаевского сельского поселения. |
| Основная цель Программы |  | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| Основные задачи Программы |  | - поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, согласно нормативным требованиям. |
| Сроки реализации Программы |  | - 2017-2019 годы. |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы |  | - паспорт муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2017 – 2019 гг. Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Система программных мероприятий. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них; мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог. |
| Исполнители Программы |  | - Администрация Берегаевского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | - общий объем финансирования Программы составляет: в 2017-2019 годах – 0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения – 0 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | - реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, в соответствии с нормативными требованиями |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | -контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Берегаевского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством. |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.1. Влияние развития сети внутрипоселковых дорог

на экономику Берегаевского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутрипоселковых дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Внутрипоселковые дороги имеют ряд особенностей, а именно:

внутрипоселковые дороги представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее  доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства - капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог требуют больших затрат.

Внутрипоселковая дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

- 1.2. Проблемы развития сети внутрипоселковых дорог

в Берегаевском сельском поселении

В настоящее время протяженность внутрипоселковых дорог в Берегаевском сельском поселении составляет 25816 километров, в том числе асфальтобенных дорог – 700 метров, гравийных дорог – 0 километров, грунтовых дорог – 25116 километров. Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной сети в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Берегаевскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог. По расчетам нормативных расходов, выполненным для Берегаевского сельского поселения, на текущий ремонт и содержание дорог, включая дорожную разметку, знаки дорожные ежегодно требуется более __________ тыс. рублей.

Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки бюджетом поселения на 2017 год на ремонт и содержание внутрипоселковых дорог предусмотрено _________тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых дорог в Берегаевском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

Срок реализации Программы - 2017-2019 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутрипоселковых дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100% содержание всей сети дорог.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям внутрипоселковых дорог.

Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 1.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Содержание, ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Берегаевского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

составление плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета поселения и областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Берегаевского сельского поселения.

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети внутрипоселковых дорог относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на внутрипоселковых дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети внутрипоселковых дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 % дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.

- Приложение № 1

к муниципальной   программе комплексного

развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2017 – 2019 гг

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем со- держания дорог и сооружений на них | Администрация Берегаевского сельского поселения (далее - Администрация поселения) | 2017-2019 годы | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по внутрипоселковым дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог | Администрация поселения | 2017-2019 годы | бюджет поселения, бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |