С О В Е Т

Берегаевского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е

636911 п. Берегаево, пл. Пушкина д.2                                                                    тел. 3-31-89

_____________________________________________________________________________

16.06.2011	                                                                                                      №  17

Об    утверждении    плана работ по

благоустройству Берегаевского сельского

поселения на 2011 год

Рассмотрев план работ по благоустройству Берегаевского сельского поселения на 2011 год,

Совет Берегаевского сельского поселения решил:

1.  Утвердить план работ по благоустройству Берегаевского сельского поселения на 2011 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее   решение на информационных стендах Берегаевского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Берегаевское сельское поселение» в сети «Интернет».

Председатель Совета                                     И.о. главы Берегаевского

Берегаевского сельского                               сельского поселения

поселения

_________________ В.К. Жеуров              _______________ Н.Н. Коновальчик

Приложение к решению Совета

Берегаевского сельского поселения

№  17 от 16.06.2011 года

План по благоустройству Берегаевского  сельского поселения

на  2011г .

| № п/п | Наименование | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Январь |  |
| 1 | Снегоочистка улиц Берегаевского сельского поселения (котировка) | 135 000 |
| 2 | Уличное освещение | 12 000 |
| 3 | Обслуживание светильников | 8 600 |
| 4 | Строительство колодца по ул. 8 Марта | 84 000 |
|  | Февраль |  |
| 1 | Снегоочистка улиц Берегаевского сельского поселения (котировка) | 120 000 |
| 2 | Уличное освещение | 12 000 |
| 3 | Обслуживание светильников | 8 600 |
|  | ## Март |  |
| 1 | Снегоочистка улиц Берегаевского сельского поселения (котировка) | 261 000 |
| 2 | Уличное освещение | 12 000 |
| 3 | Обслуживание светильников | 8 600 |
| 4 | Вскрытие кюветов для пропуска талых вод | 30 000 |
| 5 | Отбор и лабораторные исследования проб воды в колодцах | 16 800 |
| 6 | Утилизация ТБО | 19 500 |
|  | # ИТОГО за квартал | 728 100,00 |
|  | Апрель |  |
| 1 | Уличное освещение | 12 000 |
| 2 | Уборка и вывоз мусора с улиц | 25 000 |
| 3 | Уборка парка и реставрация памятника | 5 000 |
| 4 | Грейдирование дорожного полотна | 30 000 |
|  | Май |  |
| 1 | Уборка и вывоз мусора с кладбища | 33 000 |
| 2 | Благоустроительные работы у колодца по ул. 8 Марта (строительство забора, тротуара) | 21 500 |
| 3 | Разбор старого и строительство нового забора на кладбище | 40 730 |
|  | Июнь |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 68 000 |
| 2 | Покраска забора на кладбище | 10 000 |
| 3 | Отбор и лабораторные исследования проб воды в колодцах | 16 800 |
| 4 | Отсыпка, грейдирование дорог и нарезание кюветов по ул. Кирова, Мира, Зелёная, Ленинская, Суворова, Восточная, пер. Октябрьский (котировка) | 490 000 |
| 5 | Утилизация ТБО | 19 500 |
| 6 | Обустройство противопожарных минерализованных полос | 38 000 |
|  | # ИТОГО за квартал | 809 530,00 |
|  | Июль |  |
| 1 | Уничтожение конопли на территории поселения | 10 000 |
| 2 | Выбор зем. участка под кладбище в д. Красная Горка | 4 000 |
| 3 | Грейдирование дорожного полотна | 30 000 |
| 4 | Уход за землями общего пользования (скашивание трав в населенных пунктах) | 5 000 |
|  | Август |  |
| 1 | Отсыпка, грейдирование дорог и нарезание кюветов по ул. Набережная, Октябрьская в д. Красная Горка (1800 м) | 250 000 |
| 2 | Утилизация старых домов в п. Берегаево, д. Красная Горка | 100 000 |
| 3 | Приобретение оборудования для уличного освещения и установка дополнительных фонарей по ул. Шевченко, Кирпичная, Ленинская, Центральная | 30 000 |
|  | Сентябрь |  |
| 1 | Утилизация ТБО | 19 500 |
| 2 | Уличное освещение | 12 000 |
| 3 | Обслуживание светильников | 8 600 |
| 4 | Отбор и лабораторные исследования проб воды в колодцах | 16 800 |
| 5 | Грейдирование дорожного полотна | 30 000 |
|  | # ИТОГО за квартал | 515 900,00 |

|  | Октябрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение |  | 12 000 |
| 2 | Обслуживание светильников |  | 8 600 |
| 3 | Содержание дорожного полотна |  | 30 000 |
|  | Ноябрь |  |  |
| 1 | Очистка дорожного полотна от снега |  | 30 000 |
| 2 | Уличное освещение |  | 12 000 |
| 3 | Обслуживание светильников |  | 8 600 |
| 4 | Утилизация ТБО |  | 19 500 |
|  | Декабрь |  |  |
| 1 | Очистка дорожного полотна от снега |  | 40 000 |
| 2 | Уличное освещение |  | 12 000 |
| 3 | Обслуживание светильников |  | 8 600 |
| 4 | Приобретение и установка елочных гирлянд |  | 10 000 |
| 5 | Строительство колодца в п. Берегаево по ул. Партизанская 4 |  | 84 000 |
|  | # ИТОГО за квартал |  | 275 300,00 |
|  | # ИТОГО за год |  | 2 328830,00 |